Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante el desarrollo del proyecto HouseCountSimulator, hemos avanzado desde la fase de diseño hasta la implementación técnica del simulador, cumpliendo objetivos específicos clave como la estructuración del backend mediante la contenerización con Docker, el framework Django y el despliegue de una API REST, así como la construcción del visor 3D interactivo que integra más de 140 modelos y permite a los usuarios autenticados guardar, gestionar y valorizar dinámicamente sus diseños personalizados. En cuanto a la metodología, si bien los objetivos generales del proyecto se mantienen intactos, aplicamos ajustes operativos orientados a la mejora continua en nuestro flujo de trabajo Scrum y de control de versiones: estandarizamos la nomenclatura de los commits para garantizar la trazabilidad con las Historias de Usuario, excluimos la base de datos del repositorio central para evitar conflictos de integración y flexibilizamos la extensión de los Sprints en nuestro control del Burndown Chart para adaptarnos a la duración real en días hábiles que demandaba la complejidad técnica de cada fase. |
| --- | --- |
| Objetivos | Desarrollar una aplicación web interactiva que permita a los usuarios planificar y cotizar los materiales de construcción para una vivienda, ajustándose a las opciones disponibles en base a un presupuesto máximo definido. |
| Metodología | Para abordar la desinformación financiera y la falta de asesoría técnica en la autoconstrucción, la solución se desarrollará e implementará a través de la plataforma web “HomeCount Simulator”. El proyecto se gestionará bajo la metodología ágil Scrum, estructurado en fases de trabajo durante 18 semanas. Este enfoque permite validar continuamente los requerimientos del cliente y usuarios, asegurando entregas continuas y minimizando riesgos de alcance. En cuanto a la organización del trabajo grupal, el equipo distribuirá sus funciones y responsabilidades en las siguientes áreas de desempeño: Product Owner: Benjamin Isaac Casellas Madrid. Scrum Máster: Benjamín Tomás Núñez Arancibia. Developers: Emilio Castro González. Tester Q&A : Lucas Ignacio Padilla Aliaga. |
| Evidencias de avance | Describe la(s) evidencia(s) que presentarás en este informe de avance y justifica de qué manera esta(s) evidencia(s) permite(n) dar cuenta del desarrollo del proyecto. En caso de ser pertinente explica cómo resguardaste la calidad de tu Proyecto APT a partir de aspectos propios de tu disciplina (correcta aplicación de metodologías, actividades, herramientas, recursos propios, etc.). En este apartado adjuntar la(s) evidencia(s) seleccionada(s) para ser evaluada por el docente. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo del proyecto APT. | Nombra las actividades que se necesitan para desarrollar el proyecto APT. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Señala la duración de cada actividad. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de cada actividad. | Señala las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas. | Describe el estado de avance de cada actividad. Tipos de estado: En curso/ Con retraso/ No iniciado/ Completado/ Ajustada | Señala los ajustes o reformulaciones que has realizado. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo con tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.