Documento Product Backlog

y Sprint Backlog 1

“HomeCountSimulator”

HCS

Fecha:[07/09/2026]

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Product Backlog del Proyecto “ nombre del proyecto”	4

Estimación de puntos de historia.	4

Patrón de comparación	4

Comprometer historias de Usuario	5

Definición y estimación de tareas	5

Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 1	6

Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 07/09/2026 | Cambios iniciales al documento | Lucas Padilla |
| 1.5 | 12/09/2026 | Finalización del documento | Lucas Padilla |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | Capstone_001D |
| Proyecto (Nombre) | HomeCount_Simulator |
| Fecha de Inicio | 11-08-2026 |
| Fecha de Término | 22-12-2026 |
| Patrocinador principal | Alejandro casellas y Carlos Márquez |
| Docente | Juan Andres Hernandez Aliaga |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.440.449-4 | Lucas Ignacio Padilla Aliaga | luc.padilla@duocuc.cl |
| 21.171.660-6 | Benjamin Isaac Casellas Madrid | be.casellas@duocuc.cl |
| 21.333.703-3 | Benjamín Tomás Núñez Arancibia | benj.nuneza@duocuc.cl |
| 21.446.771-2 | Emilio Castro Gonzalez | em.castro@duocuc.cl |

Product Backlog del Proyecto “ nombre del proyecto”

Estimación de puntos de historia.

| ID | Historia de Usuario | Estimación |
| --- | --- | --- |
| HCS-001 | Como un usuario consultor necesito poder ingresar mi presupuesto con la finalidad de recibir sugerencias acordes con el presupuesto ingresado | 2 semana |
| HCS-002 | Como un usuario en proceso de diseño necesito configurar los módulos de la vivienda en planeación con la finalidad de que el sistema calcula dinámicamente un presupuesto necesario | 3 semanas |
| HCS-003 | Como un usuario en proceso de diseño necesito ver el desglose detallado de los materiales calculados con la finalidad de conocer las cantidades exactas y precios unitarios requeridos para la obra | 3 semanas |
| HCS-004 | Como un usuario en proceso de diseño necesito descargar información del proyecto de vivienda con la finalidad de tener un respaldo físico o digital | 2 semanas |

Patrón de comparación

Descripción del patrón de comparación utilizado para efectuar la estimación de puntos de historia.

Comprometer historias de Usuario

El Equipo define que en primer Sprint desarrollará las siguientes Historias de Usuario:

| ID | Historia de Usuario | Sprint |
| --- | --- | --- |
| HCS-001 | Ingreso de presupuesto y generación de sugerencias acordes | 1 |
| HCS-02 | Configuración de módulos de vivienda y cálculo de presupuesto | 1 |
| HCS-03 | Desglose detallado de materiales y precios unitarios | 1 |
| HCS-04 | Descarga y exportación de información del proyecto | 1 |
| S1-DOC01 | Levantamiento de requerimientos iniciales | 1 |
| S1-DOC02 | Autoevaluaciones, visión del proyecto y definición de roles | 1 |
| S1-DOC03 | Documentación de épicas, historias de usuario, Sprint y Product Backlog | 1 |

Definición y estimación de tareas

El Equipo define que en primer Sprint desarrollará las tareas necesarias para implementar las historias de usuario:

| ID Historia | Id Tarea | Tarea o Actividad | Estimación en Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| HCS-001 | T1 | Levantamiento de requerimientos | 17 |
| HCS-001 | T2 | Desarrollo Doc: 2.1 autorevaluaciones | 3 |
| HCS-001 | T3 | Desarrollo Doc: Definición de visión y roles | 2 |
| HCS-002 | T1 | Desarrollo Doc: Documentación épicas e historias de usuarios | 3 |
| HCS-002 | T2 | Desarrollo Doc: Documentación Sprint y Product Backlog | 3 |
| HCS-003 | T3 | Desarrollo Doc: Plantilla historias de usuarios | 3 |
| HCS-004 |  | Desarrollo Doc: Reunión retrospectiva 1 | 1 |

Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 1