Validando Sprint 1

“HomeCountSimulator”

HCS

Fecha:[12/09/2026]

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.	4

Gráfico de avance del sprint 1.	4

Pila del producto actualizada.	4

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 12/09/2026 | Cambios iniciales | Lucas Padilla |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | Capstone_001D |
| Proyecto (Nombre) | HomeCount_Simulator |
| Fecha de Inicio | 11-08-2026 |
| Fecha de Término | 22-12-2026 |
| Patrocinador principal |  |
| Docente | Juan Andres Hernandez Aliaga |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.440.449-4 | Lucas Ignacio Padilla Aliaga | luc.padilla@duocuc.cl |
| 21.171.660-6 | Benjamin Isaac Casellas Madrid | be.casellas@duocuc.cl |
| 21.333.703-3 | Benjamín Tomás Núñez Arancibia | benj.nuneza@duocuc.cl |
| 21.446.771-2 | Emilio Castro Gonzalez | em.castro@duocuc.cl |

# Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.

| Historia | Tarea | Horas estimadas |  | Horas realizadas por día |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | (A/R) |
| HCS-001 | T1 | 17 | Benjamin Nuñez | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 17 | A |
| HCS-001 | T2 | 14 | Lucas Padilla | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 14 | A |
| HCS-001 | T3 | 8 | Emilio Castro | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | A |
| HCS-002 | T1 | 16 | Benjamín Casellas | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 16 | A |
| HCS-002 | T2 | 18 | Lucas Padilla | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 18 | A |
| HCS-002 | T3 | 10 | Emilio Castro | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | A |
| HCS-003 | T1 | 20 | Benjamín Casellas | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 20 | A |
| HCS-003 | T2 | 12 | Benjamin Nuñez | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | A |
| HCS-004 | T1 | 15 | Lucas Padilla | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | A |
| HCS-004 | T2 | 14 | Emilio Castro | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | A |

# Gráfico de avance del sprint 1.

# Pila del producto actualizada.

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| HCS-001 | Como usuario, quiero autenticarme e iniciar sesión en el simulador para acceder a mis proyectos guardados de forma segura. | 32 horas | Media |
| HCS-002 | Como usuario, quiero registrar y parametrizar las habitaciones del hogar para estructurar la vivienda. | 28 horas | Baja |
| HCS-003 | Como usuario, quiero ejecutar la simulación y cálculo automático de conteo/recursos por cada espacio configurado. | 39 horas | Alta |
| HCS-004 | Como usuario, quiero visualizar el prototipo interactivo del hogar para navegar entre los distintos ambientes. | 44 horas | Media |