Resumen de la

Reunión Retrospectiva 3#

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Proyecto | HomeCount_Simulator |

Información de la reunión:

| Lugar | Canal de Discord “Capstone_2026” |
| --- | --- |
| Fecha | 11-09-2026 |
| Número de iteración / sprint | N°2 |
| Personas convocadas a la reunión | Benjamin Isaac Casellas Madrid Lucas Ignacio Padilla Aliaga Benjamín Tomás Núñez Arancibia Emilio Castro González |
| Personas que asistieron a la reunión | Benjamin Isaac Casellas Madrid Lucas Ignacio Padilla Aliaga Benjamín Tomás Núñez Arancibia Emilio Castro González |

Instrucciones:

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado Sprint en Scrum), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el dueño del Producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos.

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a la reunión, por lo que es una oportunidad para el equipo para poder hablar sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el analizar su propio desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma similar, el Scrum Master (quien es el coach del equipo Scrum) puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos.

La reunión usualmente se restringe a tres horas.

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| - El integrante Emilio logra poder encontrar un método de comunicación verbal, lo cual genera un incremento de confianza con el equipo. - Cada uno de los integrantes logra tener claridad de cada una de las actividades a las cuales deben de tomar atención - Participante Benjamin Casella logra establecer un prototipado funcional en la cual será subido a repositorio y posteriormente enseñado a interesado - Se logra establecer cruce de opinión sobre de que camino debería de tomar el prototipado final. - Se logra fomentar el uso adecuado de los canales de comunicación establecido como puede ser Discord. | - El integrante Lucas Padilla presenta dificultades al momento de desarrollar actividades establecida, se le sugiere una fecha de termino hasta lunes 14 | - Próximas reuniones se pondrá mayor énfasis en el desarrollo de proyecto en si para lograr tener un dominio al momento de abordar el acotado tiempo para su entrega en noviembre. - Se establecerá los puntos de desarrollo que serán abordados por cada uno de los integrantes al momento al momento de realizar el levantamiento real del proyecto. |

Nota:

- Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.

- El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.