Documento Product Backlogs

y Sprint Backlogs

“HouseCountSimulator”

HCS

Fecha:[08/10/2026]

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Product Backlog del Proyecto “ nombre del proyecto”	3

Estimación de puntos de historia.	3

Patrón de comparación	4

Comprometer historias de Usuario Sprint 1	4

Definición y estimación de tareas Sprint 1	5

Gráfico Burndown Chart Sprint 1	6

Comprometer historias de Usuario Sprint 2	7

Definición y estimación de tareas Sprint 2	7

Gráfico Burndown Chart Sprint 2	8

Comprometer historias de Usuario Sprint 3	9

Definición y estimación de tareas Sprint 3	9

Gráfico Burndown Chart  Sprint 3	10

Comprometer historias de Usuario Sprint 4	11

Definición y estimación de tareas Sprint 4	11

Gráfico Burndown Chart Sprint 4	12

Comprometer historias de Usuario Sprint 5	13

Definición y estimación de tareas Sprint 5	13

Gráfico Burndown Chart Sprint 5	14

Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 07/09/2026 | Cambios iniciales al documento | Lucas Padilla |
| 1.5 | 12/09/2026 | Finalización del documento | Lucas Padilla |
| 2.0 | 08/10/2026 | Se incorporan del Sprint 2 al 5 | Lucas Padilla |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | Capstone_001D |
| Proyecto (Nombre) | HomeCount_Simulator |
| Fecha de Inicio | 11-08-2026 |
| Fecha de Término | 22-12-2026 |
| Patrocinador principal | Alejandro Casellas y Carlos Márquez |
| Docente | Juan Andres Hernandez Aliaga |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.440.449-4 | Lucas Ignacio Padilla Aliaga | luc.padilla@duocuc.cl |
| 21.171.660-6 | Benjamin Isaac Casellas Madrid | be.casellas@duocuc.cl |
| 21.333.703-3 | Benjamín Tomás Núñez Arancibia | benj.nuneza@duocuc.cl |
| 21.446.771-2 | Emilio Castro Gonzalez | em.castro@duocuc.cl |

Product Backlog del Proyecto “ House Count Simulator”

Estimación de puntos de historia.

| ID | Historia de Usuario | Estimación |
| --- | --- | --- |
| HCS-001 | Como un usuario consultor necesito poder ingresar mi presupuesto con la finalidad de recibir sugerencias acordes con el presupuesto ingresado | 2 semana |
| HCS-002 | Como un usuario en proceso de diseño necesito configurar los módulos de la vivienda en planeación con la finalidad de que el sistema calcula dinámicamente un presupuesto necesario | 3 semanas |
| HCS-003 | Como un usuario en proceso de diseño necesito ver el desglose detallado de los materiales calculados con la finalidad de conocer las cantidades exactas y precios unitarios requeridos para la obra | 3 semanas |
| HCS-004 | Como un usuario en proceso de diseño necesito descargar información del proyecto de vivienda con la finalidad de tener un respaldo físico o digital | 2 semanas |
| HCS-005 | Como administrador del sistema, necesito agregar, editar y eliminar materiales individuales en el catálogo, con la finalidad de mantener la oferta del simulador actualizada con los nuevos insumos del mercado. | 1 Semana |
| HCS-006 | Como administrador del sistema, necesito configurar variables globales como el porcentaje de impuestos (ej. IVA) y costos base de despacho, con la finalidad de que el cálculo final de los presupuestos de los usuarios cumpla con la normativa y logística vigente. | 2 semanas |

Comprometer historias de Usuario Sprint 1

El Equipo define que en primer Sprint desarrollará las siguientes Historias de Usuario:

| ID | Historia de Usuario | Sprint |
| --- | --- | --- |
| HCS-001 | Ingreso de presupuesto y generación de sugerencias acordes | 1 |
| HCS-02 | Configuración de módulos de vivienda y cálculo de presupuesto | 1 |
| HCS-03 | Desglose detallado de materiales y precios unitarios | 1 |
| HCS-04 | Descarga y exportación de información del proyecto | 1 |
| S1-DOC01 | Levantamiento de requerimientos iniciales | 1 |
| S1-DOC02 | Autoevaluaciones, visión del proyecto y definición de roles | 1 |
| S1-DOC03 | Documentación de épicas, historias de usuario, Sprint y Product Backlog | 1 |

Estimación de tareas Sprint 1

El Equipo define que en primer Sprint desarrollará las tareas necesarias para implementar las historias de usuario:

| ID Historia | Id Tarea | Tarea o Actividad | Estimación en Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| HCS-001 | T1 | Levantamiento de requerimientos | 17 |
| HCS-001 | T2 | Desarrollo Doc: 2.1 autoevaluaciones | 3 |
| HCS-001 | T3 | Desarrollo Doc: Definición de visión y roles | 2 |
| HCS-002 | T1 | Desarrollo Doc: Documentación épicas e historias de usuarios | 3 |
| HCS-002 | T2 | Desarrollo Doc: Documentación Sprint y Product Backlog | 3 |
| HCS-003 | T3 | Desarrollo Doc: Plantilla historias de usuarios | 3 |
| HCS-004 |  | Desarrollo Doc: Reunión retrospectiva 1 | 1 |

Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 1

Comprometer historias de Usuario Sprint 2

El Equipo define que en el segundo Sprint desarrollará las siguientes Historias de Usuario:

| ID | Historia de Usuario | Sprint |
| --- | --- | --- |
| HCS-001 | Diseño de prototipos de interfaz para el ingreso de presupuesto y sugerencias | 2 |
| HCS-002 | Diseño de la solución: modelo de datos y UML para la configuración de módulos de vivienda | 2 |
| HCS-003 | Diseño del algoritmo de cubicación para el desglose de materiales y precios unitarios | 2 |
| S2-DOC01 | Captura y análisis de requerimientos específicos con criterios de aceptación | 2 |
| S2-DOC02 | Plan de proyecto y Product Backlog priorizado | 2 |

Estimación de tareas Sprint 2

El Equipo define que en el segundo Sprint desarrollará las tareas necesarias para implementar las historias de usuario:

| ID Historia | Id Tarea | Tarea o Actividad | Estimación en Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| S2-DOC01 | T1 | Captura de Requerimientos Específicos (Historias de Usuario) | 16 |
| S2-DOC01 | T2 | Análisis de Requerimientos y Criterios de Aceptación | 14 |
| HCS-002 | T1 | Diseño de la Solución. Modelo de Datos y UML | 23 |
| HCS-001 | T1 | Diseño de Prototipos de Interfaz | 18 |
| HCS-003 | T1 | Diseño del Algoritmo de Cubicación | 11 |
| S2-DOC02 | T1 | Plan de Proyecto y Product Backlog Priorizado | 16 |

Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 2

Comprometer historias de Usuario Sprint 3

El Equipo define que en el tercer Sprint desarrollará las siguientes Historias de Usuario:

| ID | Historia de Usuario | Sprint |
| --- | --- | --- |
| HCS-002 | Modelo relacional de base de datos para la configuración de módulos y el cálculo de presupuesto | 3 |
| HCS-003 | Catálogo de materiales con precios unitarios y poblamiento inicial | 3 |
| S3-TEC01 | Implementación del ambiente de desarrollo | 3 |
| S3-DOC01 | Coordinación de los objetivos del Sprint 3 | 3 |

Estimación de tareas Sprint 3

El Equipo define que en el tercer Sprint desarrollará las tareas necesarias para implementar las historias de usuario:

| ID Historia | Id Tarea | Tarea o Actividad | Estimación en Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| S3-DOC01 | T1 | Coordinación de los Objetivos del Sprint 3 | 1 |
| S3-TEC01 | T1 | Implementación del Ambiente de Desarrollo | 10 |
| HCS-002 | T1 | Modelo Relacional de Base de Datos | 19 |
| HCS-003 | T1 | Catálogo de Materiales y Poblamiento Inicial | 17 |

Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 3

Comprometer historias de Usuario Sprint 4

El Equipo define que en el cuarto Sprint desarrollará las siguientes Historias de Usuario:

| ID | Historia de Usuario | Sprint |
| --- | --- | --- |
| HCS-001 | Ajuste de la simulación al presupuesto máximo ingresado por el usuario | 4 |
| HCS-002 | Integración del motor de simulación con el catálogo de materiales | 4 |
| HCS-003 | Algoritmo de cálculo de cantidades de materiales (cubicación) | 4 |
| S4-DOC01 | Coordinación de los objetivos del Sprint 4 | 4 |

Estimación de tareas Sprint 4

El Equipo define que en el cuarto Sprint desarrollará las tareas necesarias para implementar las historias de usuario:

| ID Historia | Id Tarea | Tarea o Actividad | Estimación en Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| S4-DOC01 | T1 | Coordinación de los Objetivos del Sprint 4 | 1 |
| HCS-003 | T1 | Algoritmo de Cálculo de Cantidades de Materiales | 39 |
| HCS-001 | T1 | Ajuste a Presupuesto Máximo del Usuario | 36 |
| HCS-002 | T1 | Integración del Motor con el Catálogo de Materiales | 15 |

Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 4

Comprometer historias de Usuario Sprint 5

El Equipo define que en el quinto Sprint desarrollará las siguientes Historias de Usuario:

| ID | Historia de Usuario | Sprint |
| --- | --- | --- |
| HCS-001 | Interfaz principal y formulario de ingreso de presupuesto | 5 |
| HCS-002 | Editor interactivo de diseño del hogar (configuración de módulos) | 5 |
| HCS-003 | Visualización de resultados y desglose de materiales en tiempo real | 5 |
| S5-DOC01 | Coordinación de los objetivos del Sprint 5 | 5 |

Estimación de tareas Sprint 5

El Equipo define que en el quinto Sprint desarrollará las tareas necesarias para implementar las historias de usuario:

| ID Historia | Id Tarea | Tarea o Actividad | Estimación en Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| S5-DOC01 | T1 | Coordinación de los Objetivos del Sprint 5 | 1 |
| HCS-001 | T1 | Interfaz Principal y Formulario de Presupuesto | 24 |
| HCS-002 | T1 | Editor Interactivo de Diseño del Hogar | 49 |
| HCS-003 | T1 | Visualización de Resultados en Tiempo Real | 23 |

Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 5