Resumen de la

Reunión Retrospectiva 7#

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Proyecto | HomeCount_Simulator |

Información de la reunión:

| Lugar | Canal de Discord “Capstone_2026” |
| --- | --- |
| Fecha | 01-10-2026 |
| Número de iteración / sprint | N°4 |
| Personas convocadas a la reunión | Benjamin Isaac Casellas Madrid Lucas Ignacio Padilla Aliaga Benjamín Tomás Núñez Arancibia Emilio Castro González |
| Personas que asistieron a la reunión | Lucas Ignacio Padilla Aliaga Benjamín Tomás Núñez Arancibia Emilio Castro González |

Instrucciones:

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado Sprint en Scrum), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el dueño del Producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos.

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a la reunión, por lo que es una oportunidad para el equipo para poder hablar sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el analizar su propio desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma similar, el Scrum Master (quien es el coach del equipo Scrum) puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos.

La reunión usualmente se restringe a tres horas.

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| - Cada uno de los integrantes presenta noción de los atributos que necesitan realizar dentro del software “HouseCount” - Como se dejo determinado, las mejoras que se esperan poder alcanzar durante la iteración, es el registro de usuarios y guardado de modelos diseñados, la cual pueden ser almacenados dentro del db y eliminarlos - Por último, se tiene pensado integrar una funcionalidad de cálculo de metros cuadrados, dando un aporte hacia el cálculo de materiales dispuestos por el usuario | - Nuestro integrante Benjamin Casellas no pudo asistir a la sesión, esto es debido a que, durante el transcurso del día, fue su primer día de practica - Es necesario enfocar un poco más de tiempo extra para poder explicar al integrante Lucas Padilla sobre que cosa es necesario realizar por su parte - Integrante Emilio presenta complicaciones para la instalación de Docker Desktop en su computador, estando habilitado si o si la opción de virtualización. | - Terminar de implementar sistema de autenticación y gestión de usuarios que permita almacenar y asociar los modelos creados a cuentas específicas. - Optimizar vista 3D para que presente expansividad con distintos tamaños de pantallas, proporcionando una experiencia optima para cada uno de los usuarios - Presentar énfasis en documentación a realizar y también generar actualizaciones a documentos ya terminados, esto es debido a que a medida que el software crece, los cambios deben de ser registrados. |

Nota:

- Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.

- El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.

Evidencia visual reunión Discord (01/10/2026)

Recuerda la foto con imagen de tiempo dadad