Resumen de la

Reunión Retrospectiva 2#

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Proyecto | HomeCount_Simulator |

Información de la reunión:

| Lugar | Canal de Discord “Capstone_2026” |
| --- | --- |
| Fecha | 07-09-2026 |
| Número de iteración / sprint | N°1 |
| Personas convocadas a la reunión | Benjamin Isaac Casellas Madrid Lucas Ignacio Padilla Aliaga Benjamín Tomás Núñez Arancibia Emilio Castro González |
| Personas que asistieron a la reunión | Benjamin Isaac Casellas Madrid Lucas Ignacio Padilla Aliaga Benjamín Tomás Núñez Arancibia Emilio Castro González |

Instrucciones:

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado Sprint en Scrum), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el dueño del Producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos.

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a la reunión, por lo que es una oportunidad para el equipo para poder hablar sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el analizar su propio desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma similar, el Scrum Master (quien es el coach del equipo Scrum) puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos.

La reunión usualmente se restringe a tres horas.

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| - Los integrantes lograron desarrollar los documentos asignados durante la Sesión 1 (03/09/2026). - Emilio: no tuvo ningún problema al momento de desarrollo las actividades. - Benjamín C: no tuvo ningún problema al momento de desarrollo las actividades. - Lucas: no tuvo ningún problema al momento de desarrollo las actividades. | - Emilio: ¿Nos falta comunicación o trabajo en equipo? Siento que cada uno está haciendo su parte de forma aislada y no estamos trabajando realmente en conjunto. - Benjamín C: eso mismo (opina los mismo que Emilio sobre el proceso de comunicación) - Emilio: El único detalle es que estuve muy ocupado el fin de semana, y aunque hoy pensé que tendría un espacio, no he parado en todo el día. Por eso, no he podido avanzar mucho con mis tareas en estos días. | - Emilio: en lugar de reuniones, ahora que ya se viene más desarrollo, podríamos poner horas para trabajar todos juntos en Diiscord - Programar sesiones grupales para revisar los avances en conjunto y asegurar la alineación y trazabilidad del trabajo entre los integrantes. - Fomentar la comunicación directa (por voz o videollamada) entre los integrantes, con el fin de reducir la dependencia del chat escrito y agilizar la discusión de los temas. - Fomentar que los integrantes definan periodos de trabajo estructurados y los distribuyan adecuadamente según las exigencias de cada entregable. |

Nota:

- Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.

- El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.